CLEARDOC ÜBERGABEPAKET

# ClearDoc Handover

Produkt, Landingpage und Pilotübergabe

| Stand | 26. August 2026 |
| --- | --- |
| Status | Validierungsprototyp - nicht produktionsbereit |
| Zielgruppe | Arztpraxen in der Schweiz |
| Nächster Meilenstein | Pionierpraxen im Schattenbetrieb validieren |

Übergabeziel Ein neuer interner oder externer Projektverantwortlicher soll Positionierung, Produktlogik, Website, Risiken und nächste Schritte ohne weitere Kontextübergabe verstehen und weiterführen können.

## Enthaltene Materialien

Management- und Produktdokumentation

finale Value Proposition und Copy Deck

technische Betriebs- und Deployment-Hinweise

komplette statische Landingpage mit finalem Rechnungsasset

Artefaktverzeichnis und offene Entscheidungen

EXECUTIVE SUMMARY

# 1. Übergabestatus

ClearDoc ist als deutscher Landingpage-Prototyp umgesetzt. Die Seite validiert das Interesse an einer lokal betriebenen KI-Prüfung für ambulante Schweizer Arztrechnungen. Sie erklärt den Nutzen, macht die Vorschlagslogik anhand einer TARDOC-Beispielrechnung nachvollziehbar, quantifiziert ein veränderbares Jahresszenario und sammelt Pilotinteresse über ein Formspree-kompatibles Formular.

Wichtig Die Seite ist ein Validierungsinstrument. Tariflogik, Datenschutzclaims, lokale Betriebsarchitektur und Formspree-Konfiguration müssen vor einem öffentlichen oder produktiven Einsatz fachlich und rechtlich abgenommen werden.

## Aktueller Scope

TARDOC-orientierte Prüfung von Rechnungsentwurf und belegenden Datenquellen

lokale Verarbeitung als zentrales Vertrauensversprechen

begründete Hinweise statt automatischer Rechnungsänderungen

responsive Landingpage ohne Build-Prozess oder Backend

Pionierprogramm im sicheren Schattenbetrieb

## Noch nicht im Scope

produktive Integration in Praxissoftware, Telefonie oder Zeiterfassung

validiertes tarifliches Regelwerk und laufendes Versionierungsmodell

Zusatzversicherungslogik und Versicherer-spezifische Vertragsregeln

Produktionsbetrieb, Benutzerverwaltung, Audit-Logging und Supportprozesse

# 2. Value Proposition

ClearDoc ist eine lokal betriebene, auf Schweizer Tariflogik spezialisierte KI-Prüfschicht. Sie unterstützt Arztpraxen dabei, erbrachte, dokumentierte und tarifkonforme Leistungen vor dem Rechnungsversand vollständig und nachvollziehbar zu verrechnen.

Kernversprechen Jede erbrachte Leistung. Korrekt verrechnet. Patientendaten bleiben in der Praxis.

## Zielgruppen

Externe Ansprache: alle Arztpraxen

Anwender: Ärztinnen und Ärzte, MPAs, Abrechnungsspezialist:innen und Praxismanager:innen

Käufer: Praxisinhaber:innen, Gruppenpraxen und ambulante medizinische Zentren

Erste Validierung: Praxen mit relevantem Rechnungsvolumen und manueller Prüfbelastung

## Nutzenpfeiler

Vollständig: Erkennt dokumentierte Leistungen, die im Rechnungsentwurf fehlen könnten.

Nachvollziehbar: Verweist auf Dokumentation, Zeitquelle, Tarifposition, Regelversion und finanziellen Effekt.

Vertraulich: Analysiert klinische und abrechnungsbezogene Daten in der kontrollierten Praxisinfrastruktur.

PRODUKTLOGIK

# 3. So soll ClearDoc arbeiten

Das Produkt darf keine zusätzliche Konsultationszeit oder Leistung aus dem Nichts ableiten. Der Vorschlag muss aus überprüfbaren Datenquellen entstehen und für die freigebende Person vollständig nachvollziehbar sein.

- Rechnungsentwurf einlesen.

- Behandlungsdokumentation und relevante strukturierte Quellen lokal abgleichen.

- TARDOC-Positionen, Limitationen, Zeitbezug und gegebenenfalls Pauschalenvorrang prüfen.

- Nur belegte Abweichungen mit Quelle, Regel und Betrag als Vorschlag anzeigen.

- Ärztliche oder autorisierte menschliche Freigabe einholen; nichts automatisch buchen.

Guardrail Keine Zeitquelle, kein Vorschlag. Keine automatische Buchung. Menschliche Freigabe bleibt zwingend.

# 4. Rechnungsbeispiel

Die Landingpage zeigt eine telefonische Konsultation von acht Minuten. Im ursprünglichen Entwurf sind nur die ersten fünf Minuten verrechnet. Die drei dokumentierten zusätzlichen Minuten führen zu einem Prüfvorschlag für AA.10.0020 x 3.

| Element | Rechnungsentwurf | ClearDoc-Vorschlag |
| --- | --- | --- |
| Telefonische Konsultation | Erste 5 Min. | 3 weitere dokumentierte Min. |
| TARDOC-Position | AA.10.0010 | AA.10.0020 x 3 |
| Rechnungsbetrag | CHF 257.17 | CHF 286.40 nach Freigabe |
| Finanzieller Effekt | - | + CHF 29.23 |

Die blau markierte Zeile in tardoc-rechnung-beispiel-v4.png erklärt die vorgesehene Prüfung. Das Beispiel ist keine pauschale Marktstatistik und keine Abrechnungsempfehlung ohne Fallkontext.

# 5. Jahresszenario

Die Seite verwendet als Standardannahme 6'800 Rechnungen pro Jahr, CHF 155 durchschnittlichen Rechnungsbetrag und einen frei veränderbaren Anteil von 2,0 %. Daraus resultiert ein dargestelltes Potenzial von CHF 21'080.

Modellrechnung 6'800 x CHF 155 x 2,0 % = CHF 21'080. Die 6'800 Rechnungen und der Prozentwert sind Annahmen; die Darstellung ist keine Ertragsgarantie.

VERTRAUEN UND GOVERNANCE

# 6. Datenschutz- und Compliance-Leitplanken

Patientendaten sollen die kontrollierte Praxisumgebung nicht verlassen.

Patientendaten sollen nicht zum Training allgemeiner Modelle verwendet werden.

Jede Empfehlung muss fachlich belegbar, versionierbar und auditierbar sein.

Keine Rechnung darf ohne menschliche Freigabe verändert oder versendet werden.

Vor Einzelpositionslogik ist zu prüfen, ob eine ambulante Pauschale Vorrang hat.

Grundversicherung und Zusatzversicherung benötigen getrennte Regelwerke.

Konformitätsaussagen müssen die tatsächlich umgesetzte Architektur und den Betrieb widerspiegeln.

## Claim-Hygiene

Die aktuelle Kommunikation verwendet bewusst 'lokal', 'vertraulich' und 'Datenschutz by Design'. Vor einer öffentlichen Kampagne sollten Aussagen wie 'Patientendaten verlassen den Praxisrechner nicht' technisch beweisbar und vertraglich abgesichert sein. Begriffe wie 'zertifiziert', 'garantiert konform' oder pauschale Erlösversprechen sind ohne unabhängigen Nachweis zu vermeiden.

# 7. Landingpage-Übergabe

Die Website ist eine statische One-Page-Landingpage mit klarer Nutzerführung vom Nutzenversprechen über die Rechnungslogik und den Datenschutz bis zur Anmeldung als Pionierpraxis.

| Abschnitt | Zweck | Kernaussage |
| --- | --- | --- |
| Hero | Aufmerksamkeit | TARDOC. Klarer. Abrechnen. |
| Value Proposition | Nutzen | Vollständig, nachvollziehbar, vertraulich |
| Rechnung | Beweislogik | Keine Zeitquelle, kein Vorschlag |
| Jahrespotenzial | Wirtschaftlicher Kontext | Veränderbare Beispielrechnung |
| Lokale KI | Vertrauen | Daten bleiben vor Ort |
| Pionierpraxen | Konversion | Schattenbetrieb validieren |

## Formularstatus

Das Formular ist Formspree-kompatibel und sendet per POST. Der Endpoint enthält noch den Platzhalter YOUR_FORM_ID. Ohne echte Formspree-ID werden keine Anfragen zugestellt.

TECHNISCHE ÜBERGABE

# 8. System und Dateien

| Datei | Rolle |
| --- | --- |
| index.html | Seitenstruktur, Inhalte und Formspree-Formular |
| styles.css | Branding, Layout und responsive Darstellung |
| script.js | Rechnungszustände und Jahresrechner |
| assets/tardoc-rechnung-beispiel-v4.png | final verwendete Beispielrechnung |
| README.md | Betrieb und Veröffentlichung |
| VALUE_PROPOSITION.md | Positionierung und Guardrails |

## Betrieb

Kein Build-Prozess und keine externe JavaScript-Abhängigkeit.

Kann auf jedem statischen Webhost bereitgestellt werden.

Lokale Vorschau bisher unter http://127.0.0.1:4173/.

Nur tardoc-rechnung-beispiel-v4.png ist für das finale Deployment vorgesehen.

## Formspree vor Livegang

- Formspree-Formular und Empfängeradresse anlegen.

- YOUR_FORM_ID in index.html ersetzen.

- Spam-Schutz, Bestätigungsseite und Aufbewahrung konfigurieren.

- Datenschutzerklärung auf Formspree-Verarbeitung abstimmen.

- Testeintrag durchführen und Empfang Ende-zu-Ende bestätigen.

# 9. Abnahmecheck

Startseite lädt ohne sichtbaren Fehler.

Navigation erreicht alle Abschnitte.

Rechnungsentwurf und ClearDoc-Vorschlag schalten korrekt um.

Blaue Markierung liegt auf AA.10.0020.

Jahresregler aktualisiert Prozentwert und Frankenbetrag.

Pflichtfelder werden validiert und Formspree empfängt den Test.

Mobile Darstellung hat keinen horizontalen Überlauf.

Impressum, Datenschutz und Rechtsträger sind ergänzt.

PILOT UND NÄCHSTE SCHRITTE

# 10. Pilotdesign

Empfohlen wird ein Schattenbetrieb: ClearDoc analysiert reale Arbeitsabläufe, verändert aber keine produktiven Rechnungen. Hinweise werden getrennt protokolliert und von autorisierten Fachpersonen bewertet.

## Messgrössen

Trefferquote korrekt erkannter fehlender Positionen

Anteil verworfener oder falscher Hinweise

Zeitaufwand für Prüfung vor und nach ClearDoc

akzeptierter finanzieller Effekt

Ablehnungen oder Rückfragen nach Rechnungsversand

Vertrauen in lokale Verarbeitung und Erklärbarkeit

# 11. Priorisierte offene Entscheidungen

| Priorität | Entscheidung | Owner / Status |
| --- | --- | --- |
| P0 | Formspree-ID, Rechtsträger, Impressum und Datenschutz | zu bestimmen |
| P0 | Tarifliche Validierung von Beispiel und Claims | zu bestimmen |
| P0 | Lokale Betriebsarchitektur und Datenfluss | zu bestimmen |
| P1 | Pilot-Fachgebiete, Auswahlkriterien und KPIs | zu bestimmen |
| P1 | Integrationen für Praxissoftware, Telefonie und Zeitdaten | zu bestimmen |
| P2 | Eigenständige Logik für Zusatzversicherungen | Roadmap |

# 12. Quellen

BAG - TARDOC und ambulante Pauschalen: https://www.bag.admin.ch/de/tardoc-und-ambulante-pauschalen

BAG - Kostenentwicklung ärztlich ambulant: https://www.bag.admin.ch/dam/de/sd-web/fSTnQwKB6RVF/faktenblatt-2025-kostenentwicklung-aertzlich-ambulant.pdf

FMH - Rechnungsformular 5.0: https://tarifeambulant.fmh.ch/hilfe-services/neues-rechnungsformular-50.cfm

Ärztekasse - Lesehilfe TARDOC-Rechnung: https://www.aerztekasse.ch/patienteninfo/tardoc-rechnung/

# 13. Artefakte

Das gebündelte ZIP enthält diese DOCX-Datei, editierbare Markdown-Dokumentation, die finale Landingpage und ausschliesslich das aktuell verwendete Rechnungsasset. Ältere Zwischenstände und temporäre QA-Dateien sind ausgeschlossen.